Umowa - Projekt
na modernizację parkingu na terenie GKM Grudziądzu przy ul. Hallera 4,
po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30.000 EURO

zawarta w dniu ………………………. roku pomiędzy:

gminą miasto Grudziądz, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz, NIP 876-24-26-842, REGON 871118833 – Miejskim Ośrodkiem Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu,                             ul. Za Basenem 2,   reprezentowanym przez:
Izabelę Piwowarską – Dyrektora, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 13.08.2009 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu do wykonywania czynności w imieniu gminy-miasto Grudziądz,
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a
………………………………………………………., wpisanym do …………………………………………, posiadającym                              NIP…………………, REGON ……………………………….
zwanym dalej Wykonawcą
na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest modernizacja parkingu na terenie Grudziądzkiego Klubu Motorowego w Grudziądzu przy ul. Hallera 4 zgodnie z załączonym do umowy przedmiarem robót, stanowiącym integralną część umowy.
2. Prace polegają między innymi na:
a) mechanicznym rozebraniu nawierzchni z betonu;
b) wywozie gruzu;
c) robotach ziemnych wykonywanych koparkami podsiębiernymi;
d) profilowaniu i zagęszczaniu podłoża w gruncie;
e) wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego;
f) wykonaniu podsypki cementowo – piaskowej z zagęszczeniem mechanicznym;
g) wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej szarej;
h) montażu wpustów liniowych;
i) montażu przykanalików z rur PCV.
Szczegółowe informacje dotyczące ilości, parametrów podsypki, podbudowy i grubości kostki brukowej określone są w przedmiarze robót.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze stanem obiektu i podtrzymuje informacje zawarte w ofercie z dnia ……………………………………….. r.
4. Wykonawca winien wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie ze specyfikacją  - przedmiarem robót oraz obowiązującymi przepisami, wiedzą i sztuką techniczną.
5. O ukończeniu prac Wykonawca poinformuje Zamawiającego w celu podpisania protokołu odbioru robót.

§ 2
1. Ze strony Wykonawcy koordynatorem wypełnienia warunków umowy wyznacza się Pana ………………………….
2. Ze strony Zamawiającego koordynatorem wypełnienia warunków umowy w zakresie przekazania, kontroli i odbioru robót wyznacza się Pana Macieja Signerskiego.



§ 3
1. Wszelkie wykorzystane i zabudowane materiały i urządzenia powinny posiadać odpowiednie aprobaty i atesty.
2. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykonywanych prac wyłączną odpowiedzialność  ponosi Wykonawca.
3. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia.


§ 4
1. Termin wykonania prac – miesiąc od dnia podpisania umowy.
2. Z odbioru prac dokonanego przez Zamawiającego zostanie sporządzony odpowiedni protokół.
3. Wykonawca udzieli ………miesięcy gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy.
4. Za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych.

§ 5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości …………………… zł brutto (słownie zł: …………………………………………………).
2. Zamawiający zobowiązuje się regulować należności za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5, pkt 1 będzie płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury, na konto Wykonawcy.
4. Płatnikiem jest Gmina Miasto Grudziądz, Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku               ul. Za Basenem 2, 86-300 Grudziądz.
5. Fakturę należy wystawić w następujący sposób: Nabywca: Gmina – miasto Grudziądz,          ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz, NIP 876-24-26-842. 
Odbiorca: Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku, ul. Za Basenem 2,   86-300 Grudziądz.
6. Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki.
7. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.
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§ 6
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych na rzecz Zamawiającego
w następujących przypadkach:
1) Za zwłokę w wykonaniu zamówienia w terminie, o którym mowa w § 4 ust.1 – 
w wysokości 1,0 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
2) Za zwłokę w usunięciu wad w przedmiocie umowy - w wysokości 1,0 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez strony terminu usunięcia wad.
3) W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę prowadzącego do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy – w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 1.
2. Niezależnie od kar umownych określonych w ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody w przypadku, gdy ta szkoda przekroczy wysokość kar umownych.
3. W razie przerwania prac stanowiących przedmiot umowy z winy Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie odpowiadające zaawansowaniu prac.

§ 7
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za ewentualne wady przedmiotu umowy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
2. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad w terminie 3 dni, jeżeli będzie to możliwe ze względów technicznych lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

§ 8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne sprawy sporne rozstrzygane będą przez właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 10
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. Umowa ma charakter jednorazowy.







Zamawiający							Wykonawca


